Cíle kvality společnosti STEELTEC CZ, s.r.o.

pro rok 2019

- Název cíle: Získání certifikátu kvality dle ISO 9001

Termín: 06/2019

Řešení: Získání certifikátu dle ISO 9001

Odpovědnost: Jednatelé

Měřitelnost: Vydaný certifikát ISO 9001 akreditovaným orgánem

Návaznost na bod Politiky kvality: 1. Kvalita, 2. Respektování zákazníka, 3. Hospodárnost a efektivita,

dodavatelské vztahy

Návaznost na interní a externí aspekty: --

Program cíle:

| Etapa | Obsah etapy | Termín do | Odpovědnost za etapu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Určení kompetencí – jmenovací dekrety | 04/2019 | Vedení |
| 2. | Stanovení Politiky kvality, tvorba dokumentovaných Informací (DI) SMK | 04/2019 | Vedení, MK |
| 3. | Zavedení SMK do praxe | 05/2019 | Vedení, MK |
| 4. | Proškolení všech spolupracovníku se SMK | 06/2019 | MK |
| 5. | Interní audit | 06/2019 | Interní auditor |
| 6. | Přezkoumání SMK | 06/2019 | MK |
| 7. | Certifikační audit | 06/2019 | Vedení |
| 8. | Kontrola splnění cíle | 07/2019 | MK |

- Název cíle: Lidské zdroje

Termín: 12/2019

Řešení: Nábor seřizovačů na lisovnu

Odpovědnost: Personalista

Měřitelnost: Podepsaná smlouva se 2 novými zaměstnanci

Návaznost na bod Politiky kvality: 3, 4

Návaznost na interní a externí aspekty: --

Program cíle:

| Etapa | Obsah etapy | Termín do | Odpovědnost za etapu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přijmutí zaměstnance na pozici seřizovač lisovny | 08/2019 | Personalista |
| 2. | Přijmutí zaměstnance na pozici seřizovač lisovny | 10/2019 | Personalista |
| 3. | Ukončení zkušební doby a vyhodnocení zaměstnance | 11/2019 | Vedoucí výroby |
| 4. | Ukončení zkušební doby a vyhodnocení zaměstnance | 01/2020 | Vedoucí výroby |
| 5. | Kontrola splnění cíle | 01/2020 | Personalista |

- Název cíle: Infrastruktura

Termín: 12/2019

Řešení: Aktualizace Provozních deníků strojů (PDS) na lisovně

Odpovědnost: Vedoucí výroby

Měřitelnost: Každý stroj na lisovně má vlastní PDS

Návaznost na bod Politiky kvality:1,2,3

Návaznost na interní a externí aspekty: --

Program cíle:

| Etapa | Obsah etapy | Termín do | Odpovědnost za etapu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktualizace stávajícího PDS | 05/2019 | Vedoucí výroby |
| 2. | Vybavení 3 lisů novým PDS | 07/2019 | Vedoucí výroby |
| 3. | Vybavení všech zbývajících strojů na lisovně novým PDS | 12/2019 | Vedoucí výroby |
| 4. | Kontrola splnění cíle | 12/2019 | MK |

- Název cíle: Ekonomika a obchod

Termín:12/2019

Řešení: Průběžné vyhodnocování efektivnosti obchodu

Odpovědnost: Jednatel

Měřitelnost: Zisk společnosti bude za rok 2019 v kladném výsledku.

Návaznost na bod Politiky kvality: 3

Návaznost na interní a externí aspekty: --

Program cíle:

| Etapa | Obsah etapy | Termín do | Odpovědnost za etapu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vyhodnocení ¼ roku 2019 | 04/2019 | Jednatel |
| 2. | Vyhodnocení 2/4 roku 2019 | 07/2019 | Jednatel |
| 3. | Vyhodnocení ¾ roku 2019 | 10/2019 | Jednatel |
| 4. | Vyhodnocení roku 2019 | 01/2020 | Jednatel |
| 5. | Kontrola splnění cíle | 01/2020 | Jednatel |
| 6. |  |  |  |

| V Třinci dne 01.05.2019 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ………………………………………………………… …………………………………………….. |  |  |

Ing. Rostislav Zabystrzan, Jednatel                                                     Ing. Jakub Trojek, Jednatel